AJT New Sale Incentive System

Project Scope Summary

| วันที่จัดทำ | 2026-06-16 |
| --- | --- |
| เวอร์ชัน | v1.1 |
| สถานะ | Baseline (ทบทวนครั้งที่ 1 — เพิ่มข้อมูลจาก SA Analysis + DB Design) |
| ผู้อ่าน | Business Owner, Project Manager, SA, Dev, HR, Sales Operations |

# 1. ชื่อโครงการ

AJT (Ajinomoto Thailand) New Sale Incentive System

ระบบคำนวณ Sales Incentive แบบรวมศูนย์แทนการทำงานบน Excel

# 2. เป้าหมายของโครงการ

ย้ายกระบวนการคำนวณ Sales Incentive จาก Excel ไปสู่ระบบที่:

| ควบคุมได้ | มีขั้นตอน Import → Validate → Calculate → Approve → Export ชัดเจน |
| --- | --- |

| ตรวจสอบย้อนหลังได้ | ทุกการเปลี่ยนพารามิเตอร์มี Audit Trail |
| --- | --- |

| ลดความเสี่ยง manual | ไม่ต้อง copy/paste สูตรรายเดือน |
| --- | --- |

| รองรับ 2 ช่องทางขาย | MT (Modern Trade) และ TT (Traditional Trade) ในระบบเดียว |
| --- | --- |

# 2b. สถานะ POC ปัจจุบัน (ณ 2026-06-16)

| หมวด | สถานะ |
| --- | --- |
| DDL 01–39 (ฐานข้อมูล AJT_SIS) | ✅ deployed และ verified ทั้งหมด |
| TT Calculation Engine (SP v9) | ✅ ทำงานถูกต้อง — ยืนยัน FY2026-05: 160 rows, 22 คน |
| MT Calculation Engine | ⏳ ออกแบบครบ รอ implement |
| GD Special Incentive | ⏳ DB schema พร้อม รอ implement |
| Fixed Rate Incentive | ⏳ DB schema พร้อม รอ implement |
| Approval Workflow (K2) | ⏳ รอ implement |
| API Layer (.NET Core 10) | ⏳ รอ implement |
| SSRS Reports | ⏳ รอ implement |
| Dashboard (Chart.js) | ⏳ รอ implement |

# 3. ขอบเขตงาน (In-Scope)

## 3.1 กระบวนการหลัก

| ลำดับ | กระบวนการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | นำเข้าข้อมูลยอดขาย | จาก BI/DWC รายเดือน |
| 2 | นำเข้าข้อมูลพนักงาน | จาก HCM (Personal Employment Main & Active) |
| 3 | จัดการโครงสร้างองค์กร | ASTBase — สายบังคับบัญชา, Job Function |
| 4 | จัดการพารามิเตอร์ | Period, M_Month, Table, T_SectAbove, Shortage, Fix Rate |
| 5 | Validation Gate | ตรวจ Period alignment, Data completeness, Hierarchy, Mapping |
| 6 | คำนวณ Incentive MT | Mapping + Cascade 4 ระดับ (Staff → Section → Department → AD) |
| 7 | คำนวณ Incentive TT | Single-sheet 5 ระดับ (Staff → Section → Dept → Division → AD) |
| 8 | GD Special Incentive | Growth Driver (G1–G4) สำหรับสินค้า Aji Plus / RDQ / RDM / RDNS |
| 9 | Fixed Rate Incentive | คำนวณค่าคงที่ตาม Job Function รายพนักงาน |
| 10 | สร้าง Output สำหรับ HR | Variable Incentive + Fixed Incentive (For HR) |
| 11 | Approval Workflow | อนุมัติก่อนส่ง HR |
| 12 | Export / Reporting | ส่งออกไฟล์ให้ HR, พิมพ์รายงาน |
| 13 | Audit Trail | ติดตามการเปลี่ยนพารามิเตอร์ทุกรายการ |
| 14 | Dashboard | ภาพรวมผลคำนวณรายรอบ |
| 15 | Interface BI/DWC | รับยอดขายผ่าน CSV/API |

## 3.2 ช่องทางขายที่รองรับ

| channel_id | channel_code | channel_name_th | calc_type | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MT | Modern Trade | CASCADE_4_LEVEL | Cascade 4 ระดับ (Staff→Section→Dept→AD) |
| 2 | TT | Traditional Trade | SINGLE_SHEET_5_LEVEL_AVG | Cascade 5 ระดับ (รวม Division), AVG goal_multiplier |
| 3 | SI | S&I (Specialty & Institutional) | CASCADE_4_LEVEL | ใช้ logic เดียวกับ MT |
| 4 | LAOS | Laos | SINGLE_SHEET | Single-sheet baseline (simpler) |

GD Special Incentive และ Fixed Rate Incentive เป็น sub-calculation ข้ามช่องทาง ไม่ใช่ channel แยก

# 3b. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database: AJT_SIS)

SQL Server 2022 — Schema: dbo — รวม 32 ตาราง

| กลุ่ม | Prefix | จำนวน | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Master / Parameter / Config | mst_ | 19 | ข้อมูลหลัก, policy, เงื่อนไข |
| Interface / Staging | stg_ / int_ | 3 | รับข้อมูล inbound จาก BI/DWC + HCM |
| Transaction | trn_ | 5 | เป้าขาย, ยอดขายจริง, ผลคำนวณ |
| Output (For HR) | out_ | 3 | ผลลัพธ์ส่ง HR (Variable + Fixed) |
| Audit | aud_ | 2 | บันทึกการเปลี่ยน parameter + approval |

### ตาราง Master หลักที่สำคัญ

| ตาราง | บทบาท |
| --- | --- |
| mst_channel | ช่องทางขาย MT/TT/S&I/Laos (รวม calc_type) |
| mst_employee | ข้อมูลพนักงาน (sync จาก HCM) |
| mst_org_hierarchy | โครงสร้างองค์กร (parent-child, ws_type) |
| mst_product | Product master (11 สินค้า) |
| mst_product_weight | น้ำหนักสินค้าต่อ ws_type (Top WS / WS SF / WS WH / SF WH) |
| mst_incentive_rate | Incentive Base Rate ต่อตำแหน่ง/channel |
| mst_goal_threshold | เกณฑ์ achievement → GOAL multiplier (step-down) |
| mst_period | ปฏิทินรอบ FY2026-04 → FY2027-03 |
| mst_tt_product | Product master สำหรับ TT (product_code = short alias) |
| mst_shortage_policy | Override achievement กรณีสินค้าขาดแคลน |
| mst_fix_rate | อัตรา Fixed Incentive ต่อ Job Function |
| out_for_hr_variable | ผลรวม Variable pay ส่ง HR |
| out_for_hr_fixed | ผลรวม Fixed pay ส่ง HR |
| aud_parameter_change | Audit log การแก้ไข parameter |

# 4. ขอบเขตที่ไม่รวม (Out-of-Scope)

| รายการ | เหตุผล |
| --- | --- |
| การจ่ายเงินจริงผ่าน Payroll/Banking | ระบบนี้สร้าง Output ส่งให้ HR เท่านั้น — การจ่ายจริงเป็นความรับผิดชอบของ HR |
| การปรับโครงสร้าง Job Function นอก HCM | Job Function คือข้อมูลตั้งต้นจาก HCM ไม่ใช่เป้าหมายปรับใน project นี้ |
| Redesign กระบวนการ BI/HCM ต้นทาง | BI/DWC และ HCM เป็น upstream system ที่ต้องรับข้อมูลผ่าน interface ที่ตกลงแล้ว |
| ออกแบบ Incentive Policy ใหม่ทั้งหมด | โครงการนี้แปลง policy ที่ยืนยันแล้วให้เป็นระบบ ไม่ใช่ออกแบบ policy ใหม่ |
| LAOS Channel (POC ระยะนี้) | LAOS มีใน mst_channel และใช้ SINGLE_SHEET — calculation engine ยังไม่ implement ใน POC เฟสนี้ |

# 5. กระบวนการทำงานหลัก (Operational Workflow)

## รอบประจำปี (Annually)

ตั้งค่า M_Month — กำหนด payment calendar ระหว่างเดือนยอดขายกับเดือนจ่าย (Variable/Fixed)

## รอบประจำเดือน (Monthly)

[Set Period] → [Import BI Sales] → [Update ASTBase] → [Import HCM Data]

↓

[Validation Gate]  ←── บล็อกถ้าไม่ผ่าน

↓

[MT Path]        [TT Path]        [GD Special]      [Fixed Rate]

↓                ↓                ↓                 ↓

[Generate For HR Output — Variable + Fixed]

↓

[Approval] → [Export to HR] → [HR Payment]

↓

[Audit + Period Close]

## ปรับเมื่อจำเป็น (As-needed)

- ปรับ T_SectAbove (rate ตาม position level)

- ปรับ Table (rate ตาม Job Function)

- ปรับ Target & Cal (เป้าหมายยอดขาย)

- ปรับ Shortage (สินค้าขาดแคลน)

- ปรับ Fix Rate (อัตราคงที่รายพนักงาน)

# 5b. สูตรคำนวณหลัก (Core Calculation Formula)

## สูตรพื้นฐาน

incentive_รายสินค้า = Incentive_Base × GOAL(achievement) × Weight_สินค้า

incentive_รวม       = Σ (ทุกสินค้า)

## ตาราง Achievement → GOAL Multiplier (Step-down lookup)

| Achievement % | 90% | 95% | 100% | 103% | 108% | 110% | 115% | 120% | 130% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOAL multiplier | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.30 |

หาก achievement < 90% → ไม่ได้ incentive (0) ¦ ช่วงระหว่าง threshold ใช้ค่าขั้นบันไดที่ต่ำกว่า

## Incentive Base Rate ตามตำแหน่ง (TT)

| ตำแหน่ง | Base Rate (บาท/เดือน) |
| --- | --- |
| Area Manager (AD) | 5,000 |
| Depocho / D.Depocho | 4,000 |
| CV / CVFV | 2,500 |
| WSF | 3,500 |
| WH | 3,500 |
| Driver | 1,200 |

## น้ำหนักสินค้าต่อ ws_type (Product Weight)

| กลุ่ม | รหัส TT | Top WS | WS SF | WS WH | SF WH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 CORE | A (Ajinomoto) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
|  | R (Rosdee) | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
|  | B (Birdy) | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.18 |
| G2 GD | AP (Aji-Plus) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Q (Rosdee Cube) | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
|  | M (Rosdee Menu) | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
|  | NS (Rosdee Noodle) | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| G3 BB | Y (Yumyum) | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
|  | P (Powder Coffee) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| Others | T (Takumi-Aji) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | RK (Rosdee KKR) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | รวม | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# 5c. Prorate Logic (การคำนวณสัดส่วน กรณีพิเศษรายบุคคล)

สถานะ: บางกรณียืนยันแล้ว (✅) บางกรณีรอ policy จาก Business/HR (❓) — ระบบต้องรองรับทุก scenario และ block ถ้ายังไม่มี policy

| กรณี | Logic ที่คาดการณ์ | ตัวแปรที่ต้องการ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| พนักงานเข้างานกลางเดือน | Prorate = (วันทำงานจริง ÷ วันทำงานในเดือน) × Incentive เต็ม | hire_date, working_days_in_month | ❓ รอ Business ยืนยัน |
| พนักงานลาออกกลางเดือน | Policy decision: จ่ายตามสัดส่วนวัน หรือไม่จ่ายเลย | termination_date | ❓ ต้องได้รับการยืนยันจาก HR |
| Transfer ข้าม Region/Channel กลางงวด | แยกคำนวณ Incentive แต่ละ Region ตามสัดส่วนวัน แล้วรวมผล | effective_from, channel_code, สัดส่วนวัน | ✅ หลักการยืนยัน — รอ implement |
| เปลี่ยน Position กลางงวด | ระบุว่าใช้ Position เดิม หรือ Position ใหม่ หรือแยกคำนวณ | position_level_id, effective_from | ❓ ต้องได้รับการยืนยันจาก HR/Finance |
| Shortage Override | บังคับ achievement = 1.0 (by brand) ไม่คำนึงสัดส่วนเวลา | mst_shortage_policy | ✅ ยืนยันแล้ว |
| Fix Rate | จ่ายเต็มจำนวนตาม Job Function — ไม่มี prorate | mst_fix_rate | ✅ ยืนยันแล้ว |

## สูตร Prorate (กรณีทั่วไป — pending confirmation)

Incentive_จ่ายจริง = Incentive_Base × GOAL × Weight × (วันทำงานจริง ÷ วันทำงานรวมในเดือน)

⚠️ Open Question (OQ): Policy การ prorate กรณีพนักงานเข้า/ออก/โอนย้ายกลางเดือน — ต้องปิดก่อน UAT ระบบจะ lock ผลคำนวณสำหรับ employee ที่มี mid-month event จนกว่า HR จะยืนยัน

# 5d. Special Adjustment (การปรับพิเศษนอกรอบปกติ)

วัตถุประสงค์: ระบบสามารถปรับ Incentive ในกรณีพิเศษได้โดย Config ไม่ต้อง hardcode — ทุกการปรับต้องผ่าน Audit Trail

## 5d.1 ประเภทของ Special Adjustment

| ประเภท | เงื่อนไขที่ใช้ | Logic | ตาราง DB | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shortage | สินค้าขาดตลาด — ไม่ใช่ Performance ต่ำ (เช่น น้ำท่วม, ภัยพิบัติ) | ปรับ Actual = Standard 100% by brand | mst_shortage_policy | ✅ |
| Special Situation | พนักงานขายรับมือสถานการณ์พิเศษและสินค้าเพิ่มชั่วคราวเฉพาะเดือน | ปรับทั้ง sales target และ % allocation weight | trn_sales_target + mst_product_weight | ❓ รอ confirm scope |
| T_SectAbove | ปรับอัตราตามระดับตำแหน่ง | เปลี่ยน incentive base ของตำแหน่งนั้น | mst_incentive_rate | ✅ |
| Table (Job Function Rate) | ปรับอัตราตาม Job Function | เปลี่ยน weight/base ราย salesman | mst_incentive_rate | ✅ |
| Target Adjustment | ปรับเป้าขายตามสถานการณ์ธุรกิจ | เปลี่ยน achievement โดยตรง | trn_sales_target | ✅ |
| Fix Rate | ตาม Job Function ที่กำหนด | จ่ายจำนวนเงินคงที่ไม่ขึ้นกับ achievement | mst_fix_rate | ✅ |
| GD Special Incentive | สินค้ากลุ่ม G2 Growth Driver | คำนวณ incentive แยก scheme ราย product (step payout) | mst_gd_product, mst_gd_payout | ⏳ schema พร้อม รอ implement |

## 5d.2 Fix Rate ที่ยืนยันแล้ว

| Job Function | อัตราคงที่ (บาท/เดือน) |
| --- | --- |
| TT Senior Cash Van Sales | 3,000 |
| TT Senior Cash Van Food Vendor | 3,000 |
| TT Cash Van Sales | 2,500 |
| TT Cash Van Food Vendor | 2,500 |
| Shop Front | 1,500 |
| Sales Assistant | 1,200 |

## 5d.3 Control Gate ของ Special Adjustment

- ทุกการปรับต้องมี เหตุผล บันทึกไว้ใน aud_parameter_change

- กรณี Special Situation (ปรับ target + weight) — ต้องผ่าน Approval จาก Business Owner ก่อน

- ระบบต้องแสดง Before/After ของค่าที่ถูกปรับ เพื่อ Audit Trail

# 6. เทคโนโลยีที่ใช้

| ชั้น | เทคโนโลยี | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| Workflow / Approval | Nintex K2 Workflow + Smart Forms | ควบคุมรอบงาน, อนุมัติ, ฟอร์มกรอกข้อมูล |
| Calculation Engine | .NET Core 10 Service API | คำนวณ achievement, GOAL, cascade, GD, fixed |
| Database | Microsoft SQL Server (DB: AJT_SIS) | เก็บ master data, ผลคำนวณ, audit trail |
| Reporting | SQL Server Reporting Services (SSRS) | รายงานและไฟล์ส่ง HR |
| Dashboard | Chart.js | ภาพรวมผลคำนวณแบบ read-only |
| Integration (Inbound) | BI/DWC Interface, HCM Interface | รับยอดขายและข้อมูลพนักงาน (CSV/API) |
| Integration (Outbound) | SSRS Output File | ส่งผลให้ HR Payroll |

# 7. ระบบที่เชื่อมต่อ (External Systems)

| ระบบ | ทิศทาง | รูปแบบ | ความถี่ |
| --- | --- | --- | --- |
| BI / DWC (ยอดขาย) | Inbound | CSV / API | รายเดือน |
| HCM (ข้อมูลพนักงาน) | Inbound | CSV / API | รายเดือน |
| HR Payroll System | Outbound | SSRS File | รายรอบจ่าย |

# 8. Stakeholders

| กลุ่ม | บทบาท |
| --- | --- |
| Business Owner (Sales/Commercial) | อนุมัติ policy และผลคำนวณ |
| Sales Operations | ดูแลข้อมูล Target / Shortage / Fix Rate และรอบเดือน |
| HR / Compensation | รับผลลัพธ์เพื่อจ่าย Incentive |
| IT / SA / Dev | ออกแบบและพัฒนาระบบ |
| Data Team (BI/DWC) | ดูแล feed ยอดขาย |
| HCM Owner | ดูแล feed ข้อมูลพนักงาน |

# 9. เกณฑ์วัดความสำเร็จ (Success Criteria)

| หัวข้อ | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| Accuracy | ผลคำนวณตรงกับ baseline Excel ≥ 99.5% ในชุด UAT ที่ตกลงร่วมกัน |
| Timeliness | รอบคำนวณรายเดือนเสร็จภายใน 1 วันทำการหลังข้อมูลครบ |
| Data Integrity | ไม่พบ period mismatch ระหว่าง Sales และ HR ในรอบที่อนุมัติจ่าย |
| Auditability | ทุกการปรับพารามิเตอร์ต้องมีผู้แก้ไข, เวลา และเหตุผลบันทึกไว้ |

# 9b. Product Code Standard

ระบบใช้รหัสสินค้า 2 ระบบ — แยกตามช่องทาง:

| กลุ่ม | ชื่อสินค้า | รหัส MT (BI) | รหัส TT (short alias) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 CORE | Ajinomoto | AJ | A |
| G1 CORE | Rosdee | RD | R |
| G1 CORE | Birdy | BD | B |
| G2 GD | Aji-Plus | AJP | AP |
| G2 GD | Rosdee Cube | RDC | Q |
| G2 GD | Rosdee Menu | RM | M |
| G2 GD | Rosdee Noodle | ND | NS |
| G3 BB | Yumyum | YY | Y |
| G3 BB | Powder Coffee | PDC | P |
| Others | Takumi-Aji | TKM | T |
| Others | Rosdee KKR | RKR | RK |

MT: BI ส่ง 22 product group codes → ใช้คิด incentive 15 ตัว → master 11 ตัว (+sub-variant 4 ตัว ❓ ยังรอ Business ยืนยัน: AJA, AMV, FP, QM) TT: product_code ใน DB = short alias โดยตรง (A/R/B/…) — ไม่ต้อง map เพิ่ม

# 10. สรุปความแตกต่างหลักของแต่ละช่องทาง

| หัวข้อ | MT | TT |
| --- | --- | --- |
| ฐานคำนวณ | Product Group (15 รหัส BI) | Product/SKU (11 short alias: A/R/B/AP...) |
| ต้องทำ Mapping | ✅ BI SalesCode → Salesman | ❌ ใช้ Salesman Code ตรง |
| จำนวน Hierarchy | 4 ระดับ (Staff→Section→Dept→AD) | 5 ระดับ (รวม Division) |
| calc_type | CASCADE_4_LEVEL | SINGLE_SHEET_5_LEVEL_AVG |
| วิธี Cascade | SUMIFS (รวม Target/Actual ทุกระดับ) | AVG goal_multiplier ทุก SKU → cascade ขึ้น |
| ws_type | ไม่ใช้ | TOP_WS / WS_SF / WS_WH / SF_WH |
| Source ยอดขาย | stg_bi_sales + Mapping table | stg_bi_sales (SKU + non-SKU) |
| Stored Procedure | ยังไม่มี | usp_run_tt_incentive_calculation v9 ✅ |
| Sheet ต้นทาง (Excel) | Top WS, WS SF, WS WH, SF WH (4 ชุด) | Top WS (TT), 26 product/SKU sheets |
| ผลลัพธ์ For HR | incentive_staff + sect + dept + ad | incentive_staff + sect + dept + div + ad |

# 11. Sheet-to-Database Alignment (สรุป)

| Excel Sheet | ตาราง DB หลัก | ทิศทาง |
| --- | --- | --- |
| M_Month | mst_payment_cycle | Parameter |
| Period | mst_period, trn_calc_run | Parameter / Transaction |
| Actual (BI) | stg_bi_sales → trn_sales_actual | Inbound staging |
| ASTBase | mst_org_hierarchy | Master |
| HR Rep (HCM) | stg_hcm_employee → mst_employee | Inbound staging |
| Mapping (MT) | mst_product_mapping, mst_salesman_mapping | Master |
| Top WS / Table | mst_product_weight, mst_incentive_rate | Parameter |
| T_SectAbove | mst_incentive_rate | Parameter |
| Target & Cal | trn_sales_target, trn_incentive_detail | Transaction |
| Shortage | mst_shortage_policy | Parameter |
| Fix Rate | mst_fix_rate | Parameter |
| For HR | out_for_hr_variable | Output |
| For HR (FIX) | out_for_hr_fixed | Output |

# 12. เอกสารอ้างอิงหลัก

| เอกสาร | ที่อยู่ |
| --- | --- |
| BRD/SRS | 5.Docs/BRD-SRS_AJT-New-Sale-Incentive_Draft-v0.1_2026-06-12.md |
| Business Process Design | 5.Docs/Business-Process-Design_AJT-New-Sale-Incentive_v1.0_2026-06-13.md |
| System Architecture Design | 5.Docs/System-Architecture-Design_AJT-New-Sale-Incentive_v1.0_2026-06-13.md |
| Sales Incentive Guide (POC) | 5.Docs/Sales Incentive System for POC.md |
| TT Flow Process Summary | final-docs/AJT_TT-Flow-Process_Summary.md |
| Business Flow Summary | final-docs/AJT_Business-Flow-Process_Summary.md |
| Solution & Tech Stack | final-docs/AJT_Solution-and-Technology-Stack_Summary.md |
| Final Docs Index | final-docs/AJT_Final-Docs_Index.md |
| SA Analysis — Calculation Logic | 4.System Analyst and Design/03.Calculation-Logic/00_สรุปตรรกะการคำนวณ_ตั้งต้น.md |
| SA Analysis — Product Code Mapping | 4.System Analyst and Design/04.Data-Dictionary/01_Product-Code-Mapping.md |
| SA Analysis — Data Flow Diagram | 4.System Analyst and Design/05.Process-Flow/01_Data-Flow-Diagram.md |
| Database Design | 4.System Analyst and Design/database design/DB-Design_AJT-New-Sale-Incentive_v1.0_2026-06-13.md |
| DDL Scripts (01–39) | environment/ddl/ |